**АДМИНИСТРАЦИЯ ОХОТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н ИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от 00.00.2024 года № 00 | | |
| **О внесении изменения в постановление Администрации**  **Охотинского сельского поселения №41 от 22.03.2023 года**  **«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие**  **дорожного хозяйства на территории Охотинского сельского**  **поселения» на 2023 – 2025 годы** |  |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Охотинского сельского поселения от 03.03.2015 № 16 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Охотинского сельского поселения Мышкинского МР», решением Муниципального Совета Охотинского сельского поселения от 28.12.2023 года №27 «О бюджете Охотинского сельского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства на территории Охотинского сельского поселения» на 2023 – 2025 годы (далее – Программа)»:
   1. В паспорте Программы пункт «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Всего по программе: 5 573,877 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2023 г.: 3 349,417 тыс. рублей  2024 г.: 1 112,23 тыс. рублей  2025 г.: 1 112,23 тыс. рублей  в том числе по уровням бюджета:  бюджет поселения 1 327,283 тыс. рублей  бюджет района 2 824,041 тыс. рублей.  бюджет области 1 422,553 тыс. рублей  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2023 – 2024 годов, могут быть уточнены с учетом возможностей средств бюджета поселения |

1.2. Таблицу Раздела 2 «Цель (и) и целевые показатели муниципальной программы» Программы изложить в следующей редакции:

«Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | | | |
| 2022 год  базовое | 2023 год  плановое | 2024 год  плановое | 2025 год  плановое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общая протяженность дорог всего | км | 24,248 | 24,248 | 23,44 | 23,44 |
| в том числе с твердым покрытием | км | 9,528 | 9,67 | 8,000 | 8,002 |
| Приведение состояния участка дороги к нормативным требованиям, в том числе: |  | 0,160 | 0,142 | 0,000 | 0,000 |
| ул.Береговая, д.Костюрино | км | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ул.Садовая, д.Костюрино (1 участок) | км | 0,000 | 0,06 | 0,000 | 0,000 |
| ул.Садовая, д.Костюрино (2 участок) (к соц. объекту) | км | 0,000 | 0,083 | 0,000 | 0,000 |
| Доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 21 | 21,6 | 18,9 | 19,02 |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования | км/п.м. | 0,160 | 0,142 | 0,02 | 0,02 |
| Общая доступность проезда в населенных пунктах | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Общая доступность проезда вне населенных пунктов | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

1.3. Таблицу Раздела 3 «План мероприятий программы» Программы изложить в следующей редакции:

«Система программных мероприятий»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Цель мероприятия | Исполнитель | Срок испол-нения | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | Всего |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.Содержание автомобильных дорог на территории Охотинского сельского поселения** | | | | | | | | | |
| **1.1. Зимнее содержание дорог** | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Зимнее содержание дорог районного значения | общедоступность проезда к населенному пункту | Администрация сельского поселения | в течение года | бюджет района | 599,581 | 550,995 | 550,995 | 1701,571 |
| 1.1.2. | Зимнее содержание дорог местного значения | общедоступность проезда в населенном пункте | Администрация сельского поселения | в течение года | бюджет поселения | 507,169 | 0,000 | 0,000 | 507,169 |
| бюджет района | 0,000 | 561,235 | 561,235 | 1122,47 |
|  | | | | | | **1106,750** | **1112,23** | **1112,230** | **3331,21** |
| в том числе | | | | | бюджет поселения | 507,169 | 0,000 | 0,000 | 507,169 |
| бюджет района | 599,581 | 1112,230 | 1112,230 | 2824,041 |
| **1.2. Летнее содержание дорог** | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Содержание дорог | работы по содержанию | Администрация сельского поселения | в течение года | бюджет поселения | 79,400 | 0,000 | 0,000 | 79,400 |
| **Итого летнее содержание автомобильных дорог** | | | | | | **79,400** | **0,000** | **0,000** | **79,400** |
| в том числе | | | | | бюджет поселения | 79,400 | 0,000 | 0,000 | 79,4 |
| **1.3. Изготовление проектно-сметной документации, межевых планов дорог** | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Изготовление ПСД, экспертиза, строительный контроль | приведение состояния дороги к нормативным требованиям | Администрация сельского поселения | в течение года | бюджет поселения | 119,510 | 0,000 | 0,000 | 119,510 |
| 1.3.2. | Разработка ПСД, проверка достоверности определения сметной стоимости объекта | приведение состояния дороги к нормативным требованиям | Администрация сельского поселения | в течение года | бюджет поселения | 60,000 | 0,000 | 0,000 | 60,000 |
| 1.3.3. | Межевание, постановка на учёт и государственная регистрация прав на земельные участки под автомобильными дорогами | уточнение границ автомобильных дорог | Администрация сельского поселения | в течение года | бюджет поселения | 84,000 | 0,000 | 0,000 | 84,000 |
| **Итого** | | | | | | **263,510** | **0,000** | **0,000** | **263,510** |
| **в том числе** | | | | | бюджет поселения | 263,510 | 0,000 | 0,000 | 263,510 |
| **Итого по мероприятию** | | | | | | **1449,66** | **1112,23** | **1112,23** | **3674,12** |
| **в том числе** | | | | | бюджет поселения | 850,079 | 0,000 | 0,000 | 850,079 |
| бюджет района | **599,581** | **1112,230** | **1112,230** | **2824,041** |
| **2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них** | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Капитальный ремонт дороги по ул.Садовая д.Костюрино Мышкинского МР ЯО - участок 1 | приведение состояния дороги к нормативным требованиям (участок 0,010 км) | Администрация сельского поселения | в течение года | Всего | 1299,757 | 0,000 | 0,000 | 1299,757 |
| бюджет поселения | 350,630 | 0,000 | 0,000 | 350,63 |
| областной бюджет | 949,127 | 0,000 | 0,000 | 949,127 |
| 2.1.2. | Подьезды к социальным объектам (Капитальный ремонт дороги по ул.Садовая д.Костюрино Мышкинского МР ЯО - участок 2 | приведение состояния дороги к нормативным требованиям (участок 0,030 км) | Администрация сельского поселения | в течение года | Всего | 600,000 | 0,000 | 0,000 | 600,000 |
| бюджет поселения | 126,574 | 0,000 | 0,000 | 126,574 |
| областной бюджет | 473,426 | 0,000 | 0,000 | 473,426 |
| 2.1.3. | Капитальный ремонт дороги по ул.Садовая д.Костюрино Мышкинского МР ЯО | приведение состояния дороги к нормативным требованиям | Администрация сельского поселения | в течение года | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет поселения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2.1.4. | Подьезды к социальным объектам | приведение состояния дороги к нормативным требованиям | Администрация сельского поселения | в течение года | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет поселения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Итого по мероприятию** | | | | | | **1899,757** | **0,000** | **0,000** | **1899,757** |
| **в том числе** | | | | | бюджет поселения | 477,204 | 0,000 | 0,000 | 477,204 |
| областной бюджет | 1422,553 | 0 | 0 | 1422,553 |
| **ВСЕГО по программе** | | | | | | **3349,417** | **1112,23** | **1112,23** | **5573,877** |
| в том числе | | | | | бюджет поселения | 1327,283 | 0,000 | 0,000 | 1327,283 |
| бюджет района | 599,581 | 1112,230 | 1112,230 | 2824,041 |
| областной бюджет | 1422,553 | 0 | 0 | 1422,553 |

1.4. Таблицу №3 Раздела 6 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» Программы изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего | Оценка расходов (тыс. руб.), в том числе по годам реализации | | |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1**. Содержание автомобильных дорог на территории Охотинского сельского поселения** | **3674,120** | **1449,660** | **1112,230** | **1112,230** |
| *Бюджет Охотинского сельского поселения* | 850,079 | 850,079 | 0,000 | 0,000 |
| *Бюджет Мышкинского МР* | 2824,041 | 599,581 | 1112,230 | 1112,230 |
| 2. **Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них** | **1899,757** | **1899,757** | **0,000** | **0,000** |
| *Бюджет Охотинского сельского поселения* | 477,204 | 477,204 | 0,000 | 0,000 |
| *Областной бюджет* | 1422,553 | 1422,553 | 0,000 | 0,000 |
| **Итого по муниципальной программе** | **5573,877** | **3349,417** | **1112,230** | **1112,230** |
| *Бюджет Охотинского сельского поселения* | 1327,283 | 1327,283 | 0,000 | 0,000 |
| *Бюджет Мышкинского МР* | 2824,041 | 599,581 | 1112,230 | 1112,230 |
| *Областной бюджет* | 1422,553 | 1422,553 | 0,000 | 0,000 |

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Охотинского сельского поселения.

Глава Охотинского сельского поселения: Борошнева М.Е.